2024年春节市政摆花项目采购需求

## 一、采购项目内容

- 1.项目名称：2024年春节市政摆花项目

- 2.预算金额：320,393.61元

- 3.交货期：合同签订之日起5天内竣工完成。

- 4.入选家数：1家

- 5.交货地点：采购人指定地点

## 二、项目概况

## （一）采购标的一览表

| 序号 | 单项名称 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年春节市政摆花项目 | 320,393.61 |
| 合计 |  | 320,393.61 |

★注：1.总报价不得高于最高限价320,393.61元，否则列为无效响应处理。

## （二）清单：报价清单（另附）

三、人员配置

1.供应商应配备满足项目履约所需主要技术服务人员（包括但不限于）：项目负责人1人，须具有较高的专业技术水平及组织协调能力，应具备农业类初级（或以上）技术职称。除项目负责人外，应配备具有相关专业（如农业、绿化、花卉等）的技术团队。一旦中标，前述主要技术服务人员未经采购人同意不得更换。

2.供应商投入的服务人员均必须为本单位正式员工，并按劳动法规要求，按时支付该项目服务员工的工资等劳动报酬。若成交供应商与服务人员出现劳动纠纷等问题，由成交供应商负责，并遵照《中华人民共和国劳动法》及相关法规处理相关事宜。若成交供应商出现未按期支付该项目服务人员的工资等劳动报酬的，采购人有权停止支付款项，直至成交供应商支付完劳动报酬或处理完劳动纠纷为止。

四、项目要求

（一）总体要求

1.成交供应商应具有完成类似项目的经验和能力，严格执行国家（行业）、省、市现行最新相关规范和标准的要求进行生产、运输和养护，对与项目实施内容相关的市场和销售渠道等均熟悉，同时还需具有获得认证或认可的相关专业技术能力、生产管理能力、服务水平和货物质量，可解决采购品种多、需求量大的问题，确保花卉苗木及货物的质量，满足采购人需求。

2.成交供应商应熟悉采购时花、种苗及苗木成品的性能（包括植物的属性和培育技术），具有一定的生产研发能力，可提供植物造型搭配设计、品种选育和优化培育技术、调配种植配方或改良种植容器等售后技术支撑服务。成交供应商应对特殊造型或组合植物造型搭配的培育和设计具有丰富的经验，能根据植物的摆放位置、光照条件、水分养分需要等因素，合理搭配出具备艺术感的植物造型，满足项目的服务需求。

3.成交供应商具有足够的储备场所和冷库设施，满足货物储备和生产需求。所处位置应尽量交通便利，保障货物按采购人要求及时送达和供给。

4.成交供应商具有一定规模的苗木基地以确保苗木的供应及应急响应，保障植物不会因运输因素影响成活率，能在最短时间内响应采购人应急任务的需求，苗木生产管理到位。

5.成交供应商投入的专业技术团队，项目负责人和各工种人员均需要具备较高的专业技术能力，持证上岗；服务团队一人一岗且配备合理，满足设计、生产、运输、验收、养护等工作要求，同时具有较专业和规范的服务能力，个人专业能力或项目经验丰富，有较好的组织协调能力，工作态度积极，服务意识良好。

（二）项目现场管理机构

- 1.成交供应商须建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

- 2.现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前须全部到位，并接受相关单位的查验。成交供应商委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受相关的监督。

- 3.合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，当成交供应商违约。施工中班子主要成员离开工地应向管理单位请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，也当成交供应商违约 ，因人员不到位或没在现场的违约处理按每天合同价1‰向采购人支付违约金，若累计超过10天的，采购人有权解除合同。

（三）质量要求

- 1.质量达到合格或以上。

- 2.所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范， 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

- 3.验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收合格证书，交付采购人使用。

## 五、商务要求

（一）验收要求

- 1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行。

- 2.验收标准：按采购需求技术要求和合同条款、以及参国家、省、市有关最新规范标准进行验收，在验收时，成交供应商向采购人提供本项目过程资料及总结资料。

- 3.由采购人对项目内容进行验收。如发现效果与采购需求要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

（二）付款方式

- 1.验收合格后，采购人向成交供应商支付至结算定案价款的100%。

注：成交供应商需向采购人办理收款手续并提供合法有效增值税普通发票。